АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2026                                                                                                       № 26-п

с. Залесово

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-

2027 годов муниципального образования Залесовский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 22-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                Н.Ф. Пастухова

Разослано: в дело, администрации района, руководителям учреждений и организаций – 3 экз., прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Залесовский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 05.05.2026 № 26-п

План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15 августа 2026 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 2. | Разработать и утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 20 мая 2026 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 3. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-газоснабжения и водоотведения), выполнить работы по техническому обслуживанию, ремонту зданий, оборудования котельных, топочных, тепловых сетей. | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. Потребители тепловой энергии. |
| 4. | Разработать, согласовать и утвердить (актуализировать) план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на 2026-2027 года. | до 15 февраля 2027 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 5. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2026-2027 годов | до 30 августа 2026 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 6. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных. | до 30 августа 2026 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. Потребители тепловой энергии |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 8. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2026 г. по 31 мая 2027 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 9 | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсо снабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-, газа- и (или) электроснабжения | в течение всего отопительного периода | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. |
| 10 | Провести гидравлические испытания на прочность и плотность, промывку трубопроводов тепловых сетей с оформлением соответствующих актов | до 15 августа 2026 г | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. Потребители тепловой энергии |
| 11 | Предоставить в адрес администрации Красногвардейского района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов | до 15 мая 2026 г. до 15 апреля 2026 г. до 30 апреля 2026 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района. Потребители тепловой энергии |
| 12 | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2026 г. | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района |
| 13 | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | согласно предписаний | Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района, Потребители тепловой энергии. |
| 14 | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов. | до 15 сентября 2026 г. для потребителей тепловой энергии, до 1 ноября 2026 г. для теплоснабжающих организаций; до 20 ноября 2026 г. для муниципальных образований | Администрация муниципального образования Красногвардейский район; Органы местного самоуправления |