АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2021                                                                                                               № 4-р

с.  Залесово

О плане реализации проекта «Капитальный ремонт водопровода

в  с. Залесово Красногвардейского района Оренбургской области»,

основанного на местных инициативах

Руководствуясь Уставом муниципального образования Залесовский сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области:

1. Утвердить план реализации проекта «Капитальный ремонт водопровода от в с. Залесово Красногвардейского района Оренбургской области», основанного на местных инициативах».

2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                Н.Ф. Пастухова

Разослано: в дело, администрации района.

Приложение

к распоряжению администрации

Залесовского сельсовета

от 08.02.2021 г. № 4-р

ПЛАН

реализации проекта «Капитальный ремонт водопровода в  с. Залесово Красногвардейского района Оренбургской области» , основанного на местных инициативах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предоставить в ГУП «Госэкспертиза» Оренбургской области сметную документацию. | До 10.02.2021 г. | Глава сельсовета Пастухова Н.Ф. |
| 3. | Провести аппаратное совещание при главе сельсовета по привлечению спонсорских средств от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для участия конкурсе согласно Постановления администрации Красногвардейского района Оренбургской области от 30.01.2017 г. № 85-п «О реализации на территории муниципального образования Красногвардейский район проекта «Народный бюджет», проект «Капитальный ремонт водопровода в с. Залесово Красногвардейского района Оренбургской области» | 05.03.2021 г. | Глава сельсовета Пастухова Н.Ф., специалист 1 категории администрации сельсовета –Н.А. Бояркина |
| 5. | Оформить заявку для участия в конкурсном отборе проектов развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской области, основанных на местных инициативах. | До 15.04.2021 г. | Глава сельсовета Пастухова Н.Ф., специалист 1 категории администрации сельсовета –Н.А. Бояркина |